下面我直接按正式成文版口径展开。

160.招标文件智能审阅中枢联调验证清单、演示路径与整体验收口径总表-20260403-V1.0

一、编制目的

《160.招标文件智能审阅中枢联调验证清单、演示路径与整体验收口径总表-20260403-V1.0》用于在《010.招标文件智能审阅中枢核心对象模型与主表逻辑总表-20260403-V1.0》至《150.招标文件智能审阅中枢初始化建库、种子字典、示例数据与验证口径总表-20260403-V1.0》已完成对象模型、数据库结构、状态字典、接口体系、页面骨架、动作体系、规则边界、字段视图、任务编排、工程目录、Schema 类型、前端组件、查询统计、状态流转以及初始化验证设计的基础上，进一步将“整套中枢如何联调、如何演示、如何验收”一次性固化下来，为后续 AI Coding 进入真正可运行、可演示、可验收阶段提供统一终检口径。

本文件的核心任务，不是再重复前面各专题文档的内容，也不是简单列几个测试步骤，而是要正式回答以下八个关键问题：

第一，整套“招标文件智能审阅中枢”从技术联调到业务联调，应按什么顺序推进，才能最快发现关键问题。
第二，哪些验证属于开发自测，哪些属于模块联调，哪些属于整体验收，必须分层。
第三，演示不是打开几个页面看一看，而是要围绕主链路把“文件进入—对象生成—风险识别—人工确认—快照输出”走通，那么标准演示路径应如何设计。
第四，验收不能只看页面是否能打开，而必须看对象是否可追溯、状态是否一致、按钮是否合规、统计是否可信、快照是否可用，这些口径必须统一。
第五，如何把前面所有文档真正收束成一份可执行的验收标准，而不是停留在设计稿层。
第六，哪些问题属于可接受缺陷，哪些问题属于阻塞上线缺陷，必须明确分级。
第七，如何让后续每次代码大调整、规则调整、模型调整或页面重构之后，都能用这份文档快速复验整套系统是否仍然成立。
第八，如何为未来企业文档规范资产池、生成装配规则资产池和标书生成模块提供可复用的联调与验收方法论，而不只是当前模块的一次性文档。

因此，本文件既是联调清单，也是演示脚本，更是整体验收总表。

二、文档定位

本文件在整套“招标文件智能审阅中枢”方案中的定位，应明确为“联调与验收总控章”。其上承前面全部设计与实现文档，其下直接约束以下内容：

一是约束开发完成后的联调顺序。
二是约束演示环境、示例项目和示例数据的使用方式。
三是约束功能验收、数据验收、状态验收、页面验收和输出验收的统一口径。
四是约束问题分级、缺陷关闭和是否具备进入下一阶段的判断标准。
五是约束后续所有回归验证都应优先复用本文件，而不是每次重新发明一套验收表。

如果没有本文件，后续 AI Coding 极易出现以下问题：
第一，各模块都说“自己能跑”，但整条主链路并没有真正打通。
第二，演示时靠临场点击，路径不稳定，无法体现中枢真正价值。
第三，验收标准模糊，最后只能靠主观感觉判断“差不多”。
第四，统计、状态、原文联动、复核、快照等关键能力是否一致，没有统一检查表。
第五，后续一旦模型、规则或页面改动，很难快速判断系统到底有没有被改坏。

因此，本文件的目标，是把“联什么、怎么演、验收到什么程度算通过”一次性定稳。

三、总体设计原则

3.1 主链路优先原则

整体验收必须优先围绕主链路展开，不允许只做局部页面验收。
主链路固定为：

项目建立 → 文件接入 → 批次解析 → 对象生成 → 风险/冲突识别 → 复核分流 → 关键对象确认 → 快照生成 → 快照发布

3.2 分层联调原则

联调统一分为四层：

- 结构层联调

- 服务层联调

- 页面层联调

- 业务链路联调

必须逐层推进，不建议直接跳到页面端看结果。

3.3 可追溯原则

任何演示与验收结果，都必须能追溯到：

- 示例项目

- 示例版本

- 示例批次

- 具体对象

- 原文依据

- 操作留痕

3.4 场景化原则

验收必须建立在场景上，而不是建立在孤立 API 或孤立表格上。
因此，必须至少围绕：

- 标准完整型

- 高风险冲突型

- 部分成功补跑型
三类示例项目开展验收。

3.5 指标与动作并重原则

不能只验“看见了什么”，还必须验“能不能操作”和“操作后状态是否正确联动”。

3.6 阻塞问题优先原则

对于中枢级模块来说，真正阻塞验收通过的，不是样式细节，而是：

- 原文不可追溯

- 状态不一致

- 关键动作失效

- 快照口径不可信

- 风险与冲突逻辑失真

- 统计口径前后不一致

3.7 可重复验收原则

任何验收项都必须尽量做到：

- 可重复执行

- 可明确判断结果

- 可记录通过/失败

- 可用于回归验证

四、联调整体分层

建议整套联调按以下五层推进。

4.1 第一层：初始化与结构联调

验证：

- 库是否正确建立

- 种子是否正确装载

- 示例数据是否可读

- 核心表与核心关系是否成立

4.2 第二层：任务与对象联调

验证：

- 批次是否可执行

- 任务是否可记录

- 对象是否正确生成

- 风险、冲突、复核是否能联动生成

4.3 第三层：接口与页面联调

验证：

- 标准接口是否返回正确 DTO

- 页面是否按标准视图消费

- 详情、原文、动作区是否联动正常

4.4 第四层：治理链路联调

验证：

- 发起复核

- 提交复核

- 关闭风险

- 冲突定案

- 快照生成与发布

- 状态与统计刷新

4.5 第五层：整体验收与演示联调

验证：

- 三条标准演示路径

- 全部关键指标

- 全部关键页面

- 全部关键动作

- 快照与导出可用性

五、联调阶段总表

| 联调阶段 | 阶段名称 | 目标 | 是否阻塞后续阶段 |
| --- | --- | --- | --- |
| L010 | 初始化联调 | 数据库、种子、示例数据可用 | 是 |
| L020 | Schema 与查询联调 | 核心对象、聚合统计查询可用 | 是 |
| L030 | 任务编排联调 | 批次、任务、对象生成链打通 | 是 |
| L040 | 规则与治理联调 | 风险、冲突、复核、状态流转打通 | 是 |
| L050 | 接口联调 | 标准接口与 DTO 正确 | 是 |
| L060 | 页面联调 | 页面骨架、列表、详情、原文、动作可用 | 是 |
| L070 | 快照与导出联调 | 快照、导出、发布逻辑可用 | 是 |
| L080 | 演示联调 | 三条演示路径完整走通 | 是 |
| L090 | 整体验收 | 满足通过口径，形成结论 | 是 |

六、开发自测清单

在进入正式联调前，每个模块应先完成开发自测。

6.1 数据与查询自测

- 表结构可建

- 索引无报错

- 基础字典可查

- 示例项目可查

- 列表查询、详情查询、统计查询可返回数据

6.2 任务与规则自测

- 批次可创建

- AI任务记录可写入

- 规则命中可写入

- 复核任务可生成

- 快照对象可生成

6.3 页面与组件自测

- 页面可打开

- 筛选可变更

- 列表可刷新

- 详情抽屉可打开

- 原文面板可联动

- 动作按钮状态正确

6.4 动作自测

- 发起复核

- 提交复核

- 关闭风险

- 冲突定案

- 生成快照

- 发布快照

七、联调验证清单总表

下面给出正式联调的标准清单。

| 验证编号 | 联调项 | 验证目标 | 通过标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| T010 | 初始化联调 | 环境可重建 | 能一键完成建库、种子、示例、验证 |
| T020 | 项目列表联调 | 项目入口可用 | 3个示例项目可见且信息完整 |
| T030 | 当前版本联调 | 当前版本逻辑可用 | 每个示例项目能正确识别当前版本 |
| T040 | 批次列表联调 | 批次记录可查 | succeeded / partially_succeeded / failed 均可见 |
| T050 | 要求对象联调 | 要求生成与展示可用 | 列表、详情、原文联动一致 |
| T060 | 风险对象联调 | 风险识别与展示可用 | 高风险对象、关闭状态、来源页码正确 |
| T070 | 冲突对象联调 | 冲突识别与双原文对照可用 | candidateA/B 与原文匹配 |
| T080 | 评分对象联调 | 评分结构可用 | 总分、评分项、证明材料提示一致 |
| T090 | 技术对象联调 | 技术参数、星号、偏离限制可用 | 关键标识正确展示 |
| T100 | 框架对象联调 | 投标框架树可用 | 树结构、节点详情、关联要求正确 |
| T110 | 模板对象联调 | 模板与变量可用 | 固定格式、原样响应、变量清单正确 |
| T120 | 材料对象联调 | 材料清单与来源可用 | 材料来源可解释、关联对象正确 |
| T130 | 复核对象联调 | 复核任务与提交可用 | 任务创建、提交、状态联动正确 |
| T140 | 原文联调 | 原文证据面板可用 | 页码、高亮、上下文可联动 |
| T150 | 状态联调 | 底层状态与页面状态一致 | Badge、按钮、统计一致 |
| T160 | 统计联调 | 首页与专题页统计一致 | 指标口径不打架 |
| T170 | 风险处置联调 | 关闭风险、缓释风险可用 | 状态推进与统计同步 |
| T180 | 冲突定案联调 | 定案动作可用 | finalResolution 写入且状态推进正确 |
| T190 | 快照生成联调 | 快照构建可用 | generated 快照可形成 |
| T200 | 快照发布联调 | 快照发布可用 | 满足条件时可发布，不满足时被阻止 |
| T210 | 导出联调 | 页面导出/专题导出/快照导出可用 | 文件可生成且字段正确 |
| T220 | 回退联调 | 风险重开、冲突回退、快照失效可用 | 历史保留且状态正确回退 |
| T230 | 补跑联调 | 部分成功批次可补跑 | 补跑后页面与统计更新正确 |
| T240 | 全链路联调 | 主链路完整跑通 | 三条标准演示路径全部通过 |

八、标准演示路径总表

建议固定三条演示路径，后续每次演示和验收都尽量按这三条走。

8.1 演示路径 A：标准完整链路

适用项目：示例项目A
目标：证明中枢主链完整可用。

8.2 演示路径 B：高风险冲突治理链路

适用项目：示例项目B
目标：证明中枢不是只会抽取，还会治理。

8.3 演示路径 C：部分成功补跑与恢复链路

适用项目：示例项目C
目标：证明中枢具备可恢复、可补跑、可比较能力。

九、标准演示路径 A 详单

A01 打开项目总览

检查：

- 项目名称、项目编号、当前版本

- requirementCount、riskCount、templateCount 等统计

- 最近批次状态

- 快照状态

通过标准：

- 总览信息完整

- 统计卡有值且合理

A02 进入要求页

检查：

- 列表有多类要求

- 筛选可按 requirementType 与 reviewStatus 工作

- 选中要求后详情正确

- 原文页码与原文高亮可联动

通过标准：

- 列表、详情、原文三者一致

A03 进入评分页

检查：

- 有评分方案总分

- 有评分细项

- 有证明材料提示

通过标准：

- 评分项数与评分统计一致

A04 进入技术页

检查：

- 有参数组与参数项

- 星号项、不允许负偏离项可筛出

通过标准：

- 技术参数关键标识正确

A05 进入框架页

检查：

- 有框架树

- 一级节点、必选节点、模板节点可识别

- 节点详情可显示来源页码和关联要求

通过标准：

- 框架树与详情联动正确

A06 进入模板页

检查：

- 有模板列表

- 有固定格式模板和变量列表

- 原样响应模板标识正确

通过标准：

- 模板与变量可解释、可追溯

A07 进入材料页

检查：

- 材料清单存在

- 必须材料、签字材料、盖章材料可筛选

- 来源原因可见

通过标准：

- 材料与来源对象关联正确

A08 生成快照

检查：

- 可以生成 full_snapshot

- 快照状态从 generating → generated

通过标准：

- 快照成功生成且详情可打开

十、标准演示路径 B 详单

B01 打开总览看阻塞状态

检查：

- criticalRiskCount > 0

- blockingIssueCount > 0

- assetReadyFlag = false

通过标准：

- 首页明确提示当前不可直接输出

B02 进入风险页

检查：

- 高风险项可见

- 风险标题、风险说明、来源页码、命中规则可见

- 风险处置按钮可用

通过标准：

- 风险对象可信、可解释、可处理

B03 进入冲突页

检查：

- 有时间冲突、金额冲突

- candidateA/candidateB 可见

- 双来源原文可对照

通过标准：

- 冲突不是黑盒，用户可看出为什么冲突

B04 发起复核与定案

操作：

- 对至少一条冲突执行定案

- 对至少一条高风险项执行关闭或缓释

通过标准：

- 状态正确推进

- 变更日志可查

- 首页指标同步变化

B05 尝试发布快照

检查：

- 若仍有阻塞问题，则发布按钮不可用或被阻止

- 若阻塞消除，则可发布

通过标准：

- 快照发布前校验逻辑成立

十一、标准演示路径 C 详单

C01 打开总览看部分成功批次

检查：

- 最近批次状态为 partially_succeeded

- 页面提示部分专题可能缺失

通过标准：

- 系统没有把“部分成功”伪装成“全部正常”

C02 检查缺失专题

例如：

- 模板变量缺失

- 材料清单不完整

通过标准：

- 缺失有明确提示，不是静默空白

C03 触发补跑或切换有效批次

操作：

- 执行补跑

- 或查看成功批次切换结果

通过标准：

- 新批次建立成功

- 批次状态推进正确

C04 再次查看页面

检查：

- 模板变量补齐

- 材料清单补齐

- 统计卡随之更新

通过标准：

- 补跑结果真正影响页面与统计

C05 生成新快照

检查：

- 新快照可以生成

- 旧快照不被无痕覆盖

通过标准：

- 批次与快照之间关系清楚

十二、整体验收维度总表

整体验收建议至少按以下六个维度评分或判定。

| 验收维度 | 验收重点 |
| --- | --- |
| 结构正确性 | 表、对象、关系、原文溯源正确 |
| 业务完整性 | 要求、风险、评分、技术、框架、模板、材料、复核、快照全链存在 |
| 治理可控性 | 风险、冲突、复核、状态流转、快照发布具备约束 |
| 页面可用性 | 页面骨架、列表、详情、原文、动作区稳定可用 |
| 统计可信性 | 首页与专题页统计一致、可下钻、可解释 |
| 输出可用性 | 快照、导出、发布与失效逻辑成立 |

十三、验收通过标准建议

建议将验收结果统一分为三档。

13.1 通过

满足以下条件：

- 三条演示路径全部打通

- 所有阻塞级缺陷已关闭

- 快照生成与发布逻辑成立

- 页面、状态、统计、原文联动一致

- 可以进入下一阶段开发或演示

13.2 有条件通过

满足以下条件：

- 主链打通

- 演示路径可走通大部分

- 少量非阻塞缺陷存在

- 不影响中枢核心价值展示

但必须明确遗留项与修复时间点。

13.3 不通过

出现以下任一情况建议判不通过：

- 主链未打通

- 原文联动失效

- 风险/冲突逻辑不可信

- 状态与页面严重不一致

- 快照不可用或发布逻辑失控

- 首页统计口径明显错误

十四、缺陷分级建议

14.1 P1 阻塞级缺陷

示例：

- 页面打不开

- 核心接口报错

- 原文跳转错误

- 关键状态推进错误

- 风险关闭后统计不更新

- 冲突定案后未写入结果

- 快照发布绕过阻塞校验

- 当前版本切换逻辑错误

P1 不关闭，不得通过验收。

14.2 P2 高优先级缺陷

示例：

- 统计口径局部不一致

- 某专题筛选失效

- 某类模板变量展示错误

- 变更日志缺一部分字段

- 部分导出字段缺失

P2 原则上应在验收前关闭，至少要有明确修复计划。

14.3 P3 一般缺陷

示例：

- 文案问题

- 页面排版细节

- 个别 Badge 颜色不统一

- 非关键提示语不准确

P3 不阻塞整体验收，但应纳入迭代清单。

十五、整体验收清单总表

下面给出可直接打勾的整体验收清单。

| 验收编号 | 验收项 | 是否通过 |
| --- | --- | --- |
| A010 | 数据库可绿色重建 | □ |
| A020 | 基础字典与规则种子可统一装载 | □ |
| A030 | 三个示例项目均可正常访问 | □ |
| A040 | 当前版本逻辑正确 | □ |
| A050 | 批次记录与批次状态正确 | □ |
| A060 | 要求对象全链可用 | □ |
| A070 | 风险对象全链可用 | □ |
| A080 | 冲突对象全链可用 | □ |
| A090 | 评分对象全链可用 | □ |
| A100 | 技术对象全链可用 | □ |
| A110 | 框架对象全链可用 | □ |
| A120 | 模板与变量全链可用 | □ |
| A130 | 材料与任务全链可用 | □ |
| A140 | 复核与留痕全链可用 | □ |
| A150 | 原文联动全链可用 | □ |
| A160 | 首页驾驶舱指标可信 | □ |
| A170 | 专题页统计口径可信 | □ |
| A180 | 状态流转与按钮启停可信 | □ |
| A190 | 快照生成与发布可信 | □ |
| A200 | 导出能力可用 | □ |
| A210 | 演示路径A通过 | □ |
| A220 | 演示路径B通过 | □ |
| A230 | 演示路径C通过 | □ |
| A240 | 无P1缺陷遗留 | □ |
| A250 | 可进入下一阶段 | □ |

十六、联调记录与验收输出建议

建议每轮联调与验收都至少产出以下记录。

16.1 联调记录表

建议字段：

- 联调日期

- 环境版本

- 示例项目

- 参与人

- 联调范围

- 通过项

- 未通过项

- 缺陷编号

- 备注

16.2 缺陷跟踪表

建议字段：

- 缺陷编号

- 缺陷等级

- 所属模块

- 复现路径

- 当前状态

- 责任人

- 修复版本

- 回归结果

16.3 验收结论单

建议内容：

- 本轮验收范围

- 通过情况汇总

- 阻塞问题清单

- 是否通过

- 是否允许进入下一阶段

- 遗留问题说明

十七、后续回归验证建议

本文件不只服务首次验收，也服务后续回归。

17.1 触发回归的典型场景

- Schema 有改动

- 规则阈值有改动

- 模型或 Prompt Profile 有改动

- Query 口径有改动

- 页面组件树有改动

- 状态流转逻辑有改动

- 快照结构有改动

17.2 回归最小清单

至少重跑：

- 演示路径A

- 风险页与冲突页关键动作

- 快照生成与发布

- 首页统计与专题页统计对照

17.3 重大回归清单

若动到任务编排、规则层或状态流转层，建议重跑本文件全部关键验收项。

十八、对后续 AI Coding 的直接约束

基于本文件，后续 AI Coding 必须遵守以下规则：

第一，任何模块开发完成后，不得以“代码能跑”作为完成标准，必须至少通过本文件对应的联调项。
第二，任何新页面、新对象、新规则、新动作上线前，都必须补充到联调清单与演示路径中。
第三，任何首页统计、状态流转、快照发布逻辑改动，都必须回归本文件定义的关键验收项。
第四，任何阻塞级缺陷不得以“先演示再说”的方式带入正式验收。
第五，演示路径必须使用统一示例项目，不得临时更换为不可复现的手工数据。
第六，联调结论、缺陷结论和验收结论必须有记录，不允许口头判定。
第七，后续若扩展企业文档规范资产池和生成装配模块，也必须沿用本文件的方法：先定义主链路，再定义演示路径，再定义通过口径。
第八，本文件应作为后续所有整体验收与回归验收的基础模板，不得被页面级自测替代。

十九、正式结论

综上所述，“招标文件智能审阅中枢”的联调与验收，必须围绕主链路、示例场景、对象全链、治理动作、状态一致性、统计可信性和快照可用性统一展开。整套系统不是只看页面能否打开，而是要看“文件能否进、对象能否生、风险能否识、原文能否追、动作能否控、快照能否发、统计能否信”。只有在这七件事同时成立时，这个中枢才算真正具备交付意义。

本文件一经确认，后续联调组织、演示安排、缺陷分级、阶段验收和回归复验，均应以本文件为统一上位依据，不再允许各模块、各页面、各开发任务各自定义一套“差不多就行”的验收口径。

如果你认可这版，下一步我建议进入：

170.招标文件智能审阅中枢全套交付件总目录与AI Coding执行顺序总表-20260403-V1.0