下面我直接按正式成文版口径展开。

180.招标文件智能审阅中枢研发任务拆解、责任分工与AI Coding提示词下发总表-20260403-V1.0

一、编制目的

《180.招标文件智能审阅中枢研发任务拆解、责任分工与AI Coding提示词下发总表-20260403-V1.0》用于在《010.招标文件智能审阅中枢核心对象模型与主表逻辑总表-20260403-V1.0》至《170.招标文件智能审阅中枢全套交付件总目录与AI Coding执行顺序总表-20260403-V1.0》已经完成对象模型、数据库逻辑、状态字典、接口体系、页面骨架、动作体系、规则边界、字段视图、任务编排、工程目录、Schema 与类型、前端组件、查询统计、状态流转、初始化方案、联调验收以及整体交付总控设计的基础上，进一步将本次“招标文件智能审阅中枢”真正落成可执行的研发任务包、职责归口、提示词下发方式、交付边界、完成判定和集成约束一次性固化下来，为后续 AI Coding 大规模并行生成、稳定合并和快速收敛提供统一任务总装稿。

本文件的核心任务，不是把 170 的执行包简单换个名字重写一遍，也不是做成一份传统软件项目的人力排期表，而是要正式解决以下八个关键问题：

第一，如何把 170 文档中已经明确的执行包，进一步拆到“可以直接下发给 AI Coding 执行”的研发任务颗粒度。
第二，如何在不走传统长周期研发、又坚持目标架构一次性到位的前提下，让 Schema、shared types、对象域 service、任务编排、规则、前端页面、导出、初始化和验证能够并行生成但不失控。
第三，如何明确每个研发任务包的责任归口，即谁对目录、谁对类型、谁对接口、谁对页面、谁对规则、谁对快照和谁对最终集成负责。
第四，如何规定 AI Coding 的提示词下发模板、下发粒度、输入依据、禁止改动范围和完成判定，防止不同智能体生成出互相冲突的代码。
第五，如何通过一套“任务包编号—责任角色—提示词包编号—目标目录—完成判定”的统一机制，让整个工程始终处于可控收敛状态。
第六，如何把设计文稿真正转化为研发执行资产，使后续任何一个模块开发都能明确知道该读哪些上位文档、产出哪些文件、遵守哪些边界。
第七，如何让本次 AI Coding 不仅能把代码写出来，而且能留下清晰的交付线索、责任线索和回归线索，便于后续二次扩展。
第八，如何让这套任务拆解和提示词下发方法论，在后续企业文档规范资产池、生成装配规则资产池和标书生成模块中继续复用。

因此，本文件既是研发任务总表，也是责任分工总表，更是 AI Coding 提示词下发总控章。

二、文档定位

本文件在整套“招标文件智能审阅中枢”方案中的定位，应明确为“研发执行总控章”。其上承 010–170 全部设计、工程、初始化与验收文档，其下直接约束以下实施内容：

一是约束本次研发任务包的拆分方式、命名方式和执行边界。
二是约束不同任务包的责任归口、协同关系和集成顺序。
三是约束 AI Coding 提示词的统一模板、统一输入、统一输出和统一验收方式。
四是约束任何新增开发任务都必须回到本文件的任务体系中找到归属，而不是临时另起一包。
五是约束后续所有模块提交、集成、联调和验收，都必须以本文件中的任务包完成情况为基础判断，而不再仅凭“代码差不多写完了”。

如果没有本文件，后续 AI Coding 极易出现以下问题：

第一，虽然执行包已经有了，但真正下发给 AI 的任务颗粒度还是过粗，导致生成结果超范围。
第二，虽然大家都在写代码，但没有明确责任归口，最终目录、类型、接口和页面互相改来改去。
第三，不同智能体提示词写法不统一，输出质量高度波动，难以合并。
第四，任务包之间虽然有依赖，但开发过程中没有显式边界，经常出现前端抢跑、接口乱改、shared types 被反向推翻。
第五，最后虽然功能看起来都在，但很难说明每个能力到底是谁负责收口、谁负责验收、谁负责回归。

因此，本文件的目标，是把“任务怎么拆、谁负责、怎么下发、做到什么算完成”一次性定稳。

三、总体设计原则

3.1 任务包可直接下发原则

每一个研发任务包都必须满足以下要求：

- 输入边界明确

- 目标目录明确

- 依赖文档明确

- 产出文件明确

- 禁止改动范围明确

- 完成判定明确

只有满足这六条，才算合格的 AI Coding 任务包。

3.2 责任归口而非人海分工原则

本文件中的“责任分工”，不是传统意义上的部门人力排班，而是本次顶尖虚拟研发团队的职责位分工。
也就是说，责任角色的意义在于：

- 对某类任务包的技术口径负责

- 对某类目录的最终收敛负责

- 对某类提示词的下发与结果审阅负责

- 对某类模块的集成质量负责

3.3 先总控、后对象、再页面原则

AI Coding 必须坚持：

- 先定工程骨架、Schema、shared types、状态与查询口径

- 再做对象域 service、任务编排、规则治理

- 再做页面骨架、专题页、联动与导出

- 最后做联调修正与验收收口

不得跳过前置层直接做后层。

3.4 单任务单目标原则

每次下发给 AI 的任务，原则上只解决一个明确目标，例如：

- 一个 schema 文件组

- 一个 shared types 文件组

- 一个对象域 service 模块

- 一个专题页

- 一个导出器

- 一个初始化脚本组

不建议一次性下发“把整个中枢都写完”这类大而空的提示词。

3.5 提示词标准化原则

所有 AI Coding 提示词都必须采用统一模板，至少包含：

- 任务背景

- 上位依据

- 目标目录

- 输出文件

- 约束事项

- 禁止事项

- 完成判定

- 自测清单

3.6 收敛优先原则

任何 AI Coding 结果，如与既定目录、状态、字段、DTO、Query、页面骨架冲突，一律以上位文档和本文件为准进行收敛，不迁就生成结果。

3.7 集成门槛原则

任务包写完不等于完成，只有满足：

- 本包自测通过

- 不破坏上位 shared types

- 不越界改动无关目录

- 可被后续任务包直接依赖
才算可进入集成。

四、顶尖虚拟研发团队编组总表

本次“招标文件智能审阅中枢”建议统一采用以下虚拟研发团队职责位。

| 角色编号 | 角色名称 | 角色定位 | 主要负责范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| A01 | 总控架构总师 | 全局口径负责人 | 170、180 统筹，执行顺序、边界、收敛 |
| A02 | 数据与Schema总师 | 数据底座负责人 | 010、020、030、110、150 |
| A03 | Shared Types与接口总师 | 共享类型与DTO负责人 | 030、040、080、110 |
| A04 | AI编排与模型接入总师 | 任务编排负责人 | 070、090、100、110 |
| A05 | 规则与治理总师 | 风险、冲突、复核、状态负责人 | 060、070、140 |
| A06 | 后端对象域总师 | 各对象域 service 负责人 | requirements / risks / scoring / technical / framework / templates / materials |
| A07 | Query与统计总师 | 查询视图与驾驶舱负责人 | 040、080、130 |
| A08 | 前端总装架构师 | 页面骨架与组件体系负责人 | 050、080、100、120 |
| A09 | 前端交互状态总师 | Zustand、Query Hook、联动负责人 | 120、130、140 |
| A10 | 快照与导出总师 | 快照、发布、导出负责人 | 080、130、140、150 |
| A11 | 初始化与验证总师 | 建库、种子、示例与联调负责人 | 150、160 |
| A12 | 集成与回归总师 | 合并、回归、验收负责人 | 160、170、180 |

五、责任分工总体规则

5.1 总控责任

A01 负责：

- 判断某任务包是否可以下发

- 判断某任务包是否已完成

- 审核跨模块改动是否越界

- 对最终工程收敛结果负责

5.2 数据底座责任

A02 与 A03 联合负责：

- Schema 不漂移

- shared enums 不漂移

- DTO 和数据库字段口径不打架

- 所有状态与对象类型统一

5.3 编排与规则责任

A04 与 A05 联合负责：

- AI 任务不散落

- 规则逻辑不散落

- 状态流转不失控

- 复核与快照逻辑能闭环

5.4 前端责任

A08 与 A09 联合负责：

- 页面组件树不跑偏

- Query 不被页面直连替代

- Store 不被滥用

- 原文联动、详情区、动作区统一

5.5 输出与验证责任

A10、A11、A12 联合负责：

- 快照能生成、能发布、能失效

- 导出能复用标准视图

- 初始化环境可重复

- 三条演示路径可跑通

- 验收结果可沉淀

六、研发任务包总体分层

建议将全部研发任务包统一拆成九组：

- 工程与底座任务包

- Schema 与类型任务包

- 初始化与种子任务包

- AI 接入与任务编排任务包

- 后端对象域任务包

- Query 与统计任务包

- API 路由任务包

- 前端页面与组件任务包

- 联调、回归与验收任务包

七、研发任务包编号总表

建议本次任务包统一采用 WP010、WP020…… 的编号方式。

| 任务包编号 | 任务包名称 | 对应 170 执行包 |
| --- | --- | --- |
| WP010 | 工程骨架初始化任务包 | E010 |
| WP020 | Schema与枚举任务包 | E020 |
| WP030 | shared types与DTO任务包 | E030 |
| WP040 | 基础Query与Mapper任务包 | E040 |
| WP050 | bootstrap初始化任务包 | E050 |
| WP060 | AI接入与任务注册任务包 | E060 |
| WP070 | ingestion与structure任务包 | E070 |
| WP080 | requirements对象域任务包 | E080 |
| WP090 | scoring与technical对象域任务包 | E090 |
| WP100 | framework与templates对象域任务包 | E100 |
| WP110 | risks、rules与review-routing任务包 | E110 |
| WP120 | materials与response-task任务包 | E120 |
| WP130 | snapshots与exports任务包 | E130 |
| WP140 | API Route Handler任务包 | E140 |
| WP150 | 前端layout与common基础任务包 | E150 |
| WP160 | Overview、Requirements、SourceView页面任务包 | E160 |
| WP170 | Risks与Review页面任务包 | E170 |
| WP180 | Scoring、Technical、Framework页面任务包 | E180 |
| WP190 | Templates与Materials页面任务包 | E190 |
| WP200 | 联调修正与回归任务包 | E200 |
| WP210 | 演示与验收收口任务包 | E210 |

八、任务包详细拆解总表

下面按可执行粒度展开。

WP010. 工程骨架初始化任务包

任务定位
建立新中枢的目录、空壳文件、统一命名基线和基础入口。

上位依据

- 100

- 170

目标目录

- src/app/tender-center/

- src/app/api/tender-center/

- src/components/tender-center/

- src/lib/tender-center/

- src/db/schema/tender-center/

- src/shared/tender-center/

主要输出

- 目录骨架

- 占位 index / barrel 文件

- 基础 README 或说明文件

- 中枢域命名基线

责任归口

- 主责：A01

- 协同：A08、A12

完成判定

- 工程骨架与 100 文档一致

- 不存在旧 interpretation 模块残留依赖路径

- 后续任务包可直接在既定目录中写代码

WP020. Schema 与枚举任务包

任务定位
完成全部 Drizzle Schema、pgEnum、relations、migration。

上位依据

- 010

- 020

- 030

- 110

目标目录

- src/db/schema/tender-center/

- migration 目录

主要输出

- enums.ts

- common.ts

- project.ts

- source.ts

- section.ts

- requirement.ts

- risk.ts

- scoring.ts

- technical.ts

- template.ts

- material.ts

- ai.ts

- review.ts

- snapshot.ts

- relations.ts

责任归口

- 主责：A02

- 协同：A03、A12

完成判定

- 38 张主表可建

- 核心 enum 落库

- relations 可用

- migration 可重复执行

WP030. shared types 与 DTO 任务包

任务定位
完成前后端统一共享类型、DTO、View Model、动作与导出视图。

上位依据

- 030

- 040

- 080

- 110

目标目录

- src/shared/tender-center/enums/

- src/shared/tender-center/dto/

- src/shared/tender-center/view-models/

- src/shared/tender-center/queries/

- src/shared/tender-center/actions/

- src/shared/tender-center/exports/

- src/shared/tender-center/constants/

主要输出

- 全部共享枚举

- 核心 DTO

- 专题 View Model

- Query 参数对象

- 动作请求对象

- 导出视图类型

责任归口

- 主责：A03

- 协同：A02、A07、A08

完成判定

- 前后端无需再手写平行类型

- 所有核心对象均有 DTO 或 View Model

- 页面、接口、导出均可复用

WP040. 基础 Query 与 Mapper 任务包

任务定位
完成项目、概览、对象基础查询和对象映射层。

上位依据

- 040

- 080

- 110

- 130

目标目录

- src/lib/tender-center/queries/

- src/lib/tender-center/mappers/

主要输出

- projectQueries.ts

- overviewQueries.ts

- requirementQueries.ts

- riskQueries.ts

- templateQueries.ts

- materialQueries.ts

- snapshotQueries.ts

- 基础 mapper 文件组

责任归口

- 主责：A07

- 协同：A03、A06

完成判定

- 列表、详情、统计 Query 具备统一输出

- Mapper 不再由页面临时拼装

- 首页和专题页有可消费的基础数据视图

WP050. bootstrap 初始化任务包

任务定位
完成建库、种子、规则、示例数据和初始化验证脚本。

上位依据

- 150

目标目录

- src/lib/tender-center/bootstrap/database/

- src/lib/tender-center/bootstrap/seeds/

- src/lib/tender-center/bootstrap/demo-data/

- src/lib/tender-center/bootstrap/validations/

- src/lib/tender-center/bootstrap/reset/

主要输出

- 建库脚本

- 字典种子脚本

- 规则种子脚本

- 示例项目脚本

- 初始化验证脚本

- 重置脚本

责任归口

- 主责：A11

- 协同：A02、A05、A12

完成判定

- 一键绿色重建可执行

- 三个示例项目可装载

- 初始化校验脚本可出结果

WP060. AI 接入与任务注册任务包

任务定位
完成模型接入抽象、提示模板登记和任务注册表。

上位依据

- 070

- 090

- 100

- 110

目标目录

- src/lib/tender-center/ai/

- src/lib/tender-center/orchestrator/definitions/

主要输出

- providers

- prompts

- adapters

- task registry

- task definition

- 基础 AI 调用封装

责任归口

- 主责：A04

- 协同：A05、A12

完成判定

- 任务类型统一注册

- 模型调用不再散落

- Prompt Profile 可配置引用

WP070. ingestion 与 structure 任务包

任务定位
打通文件接入、文本提取、切片、章节树等主链底座。

上位依据

- 070

- 090

- 100

- 140

目标目录

- src/lib/tender-center/ingestion/

- src/lib/tender-center/structure/

- src/lib/tender-center/orchestrator/runners/

主要输出

- T010–T050 执行器

- ingestion service

- structure service

- 原文结构对象落库逻辑

责任归口

- 主责：A04

- 协同：A06、A11

完成判定

- 文件能入库

- 页能生成

- 分片能生成

- 章节树能建立

- 批次主链第一阶段可跑

WP080. requirements 对象域任务包

任务定位
完成基础信息、通用要求、资格条件、商务条款、提交要求全链条。

上位依据

- 010

- 040

- 070

- 080

- 090

- 110

目标目录

- src/lib/tender-center/requirements/

主要输出

- 对象域 service

- repository / query / mapper

- T060–T100 相关执行器

- 对应 DTO 映射

- 对应 API 支撑函数

责任归口

- 主责：A06

- 协同：A04、A07、A05

完成判定

- 要求对象可生成

- 时间与金额条款可提取

- 提交要求可形成

- 要求页的后端基础能力可用

WP090. scoring 与 technical 对象域任务包

任务定位
完成评分对象域和技术参数对象域。

上位依据

- 070

- 080

- 090

- 110

- 130

目标目录

- src/lib/tender-center/scoring/

- src/lib/tender-center/technical/

主要输出

- 评分方案与评分项 service

- 技术参数组与参数项 service

- 对应查询、映射、执行器

责任归口

- 主责：A06

- 协同：A04、A07

完成判定

- 评分项与参数项可形成

- 评分统计与技术统计可计算

- 专题页可取数

WP100. framework 与 templates 对象域任务包

任务定位
完成投标文件框架树、模板、变量与表格结构的核心上游能力。

上位依据

- 050

- 070

- 080

- 090

- 110

目标目录

- src/lib/tender-center/framework/

- src/lib/tender-center/templates/

主要输出

- 框架树构建 service

- 模板识别与变量抽取 service

- 表格结构抽取 service

- 对应 query / mapper / executor

责任归口

- 主责：A06

- 协同：A04、A05、A07

完成判定

- 框架节点可形成

- 固定格式/原样响应模板可识别

- 变量清单可输出

- 后续生成模块上游骨架成立

WP110. risks、rules 与 review-routing 任务包

任务定位
完成风险识别、冲突识别、规则命中、置信度评估和复核分流治理主链。

上位依据

- 060

- 070

- 090

- 130

- 140

目标目录

- src/lib/tender-center/risks/

- src/lib/tender-center/rules/

- src/lib/tender-center/review/（分流部分）

主要输出

- 风险 service

- 冲突 service

- 规则执行器

- 置信度评估器

- 复核分流器

- review task 生成逻辑

责任归口

- 主责：A05

- 协同：A04、A06、A07

完成判定

- 风险与冲突对象可生成

- review_task 可按规则产生

- blockingIssueCount 有底层依据

- 状态流转可闭环

WP120. materials 与 response-task 任务包

任务定位
完成材料清单、响应任务和澄清候选。

上位依据

- 070

- 080

- 090

- 110

目标目录

- src/lib/tender-center/materials/

主要输出

- 材料清单推导 service

- 响应任务推导 service

- 澄清候选 service

- 对应查询与映射

责任归口

- 主责：A06

- 协同：A05、A07

完成判定

- 材料来源可解释

- 任务候选可形成

- 材料页数据链条成立

WP130. snapshots 与 exports 任务包

任务定位
完成快照构建、发布、失效和多格式导出。

上位依据

- 080

- 130

- 140

- 150

- 160

目标目录

- src/lib/tender-center/snapshots/

- src/lib/tender-center/exports/

主要输出

- snapshot builders

- snapshot publishers

- snapshot validators

- json/excel/word/txt/pdf exporters

责任归口

- 主责：A10

- 协同：A03、A05、A07、A11

完成判定

- full_snapshot 可生成

- 发布前校验成立

- 导出文件可生成且字段正确

WP140. API Route Handler 任务包

任务定位
把全部对象域、聚合域和动作域正式暴露为标准接口。

上位依据

- 040

- 100

- 110

目标目录

- src/app/api/tender-center/

主要输出

- 全套 route handler

- 输入输出 DTO 绑定

- mutation 与 action 接口

责任归口

- 主责：A03

- 协同：A06、A07、A10

完成判定

- 040 文档核心接口全部落地

- Route Handler 不直接写模型调用

- 输出结构与 DTO 一致

WP150. 前端 layout 与 common 基础任务包

任务定位
搭建页面壳、公共组件、公共状态组件和统一骨架。

上位依据

- 050

- 080

- 100

- 120

目标目录

- src/components/tender-center/layout/

- src/components/tender-center/common/

- src/lib/tender-center/frontend/

主要输出

- TenderCenterPageShell

- ProjectContextHeader

- ProjectTabsNav

- StandardFilterBar

- StandardObjectTable

- StandardDetailPanel

- Badge / ConfidenceBar / ExportDropdown 等

责任归口

- 主责：A08

- 协同：A09、A03

完成判定

- 页面可复用统一骨架

- 不同专题页不需要再重复搭基础组件

WP160. Overview、Requirements、SourceView 页面任务包

任务定位
打通“总览—要求—原文”展示主链。

上位依据

- 050

- 080

- 120

- 130

目标目录

- src/app/tender-center/[projectId]/overview/

- src/app/tender-center/[projectId]/requirements/

- src/components/tender-center/overview/

- src/components/tender-center/requirements/

- src/components/tender-center/source-view/

- Query Hooks 与 Store 目录

主要输出

- 总览页

- 要求页

- 原文定位视图

- 对应 hooks / stores / query keys

责任归口

- 主责：A08

- 协同：A09、A07、A03

完成判定

- 可从总览进入要求详情

- 可从要求详情定位原文

- 首页统计与要求页统计一致

WP170. Risks 与 Review 页面任务包

任务定位
打通中枢治理主链的前端展示与动作区。

上位依据

- 050

- 060

- 120

- 140

- 160

目标目录

- src/app/tender-center/[projectId]/risks/

- src/app/tender-center/[projectId]/review/

- src/components/tender-center/risks/

- src/components/tender-center/review/

主要输出

- 风险页

- 冲突对照面板

- 复核页

- 风险与复核动作区

- 对应 stores / hooks

责任归口

- 主责：A08

- 协同：A09、A05、A07

完成判定

- 风险关闭、冲突定案、复核提交可在页面跑通

- 首页阻塞指标与治理结果同步刷新

WP180. Scoring、Technical、Framework 页面任务包

任务定位
完成三大专题页。

上位依据

- 050

- 080

- 120

- 130

目标目录

- src/app/tender-center/[projectId]/scoring/

- src/app/tender-center/[projectId]/technical/

- src/app/tender-center/[projectId]/framework/

- 对应组件目录

主要输出

- 评分页

- 技术页

- 框架页

- 各自查询 hooks 和页面 store

责任归口

- 主责：A08

- 协同：A09、A07、A06

完成判定

- 三个页面均具备统计、列表、详情、原文、动作五要素

- 框架树可展开查看

- 技术页和评分页数据可信

WP190. Templates 与 Materials 页面任务包

任务定位
完成最贴近后续自动生成标书的两大专题页。

上位依据

- 050

- 080

- 120

- 130

目标目录

- src/app/tender-center/[projectId]/templates/

- src/app/tender-center/[projectId]/materials/

- 对应组件目录

主要输出

- 模板页

- 变量面板

- 材料页

- 材料来源面板

- 对应 hooks / stores

责任归口

- 主责：A08

- 协同：A09、A06、A10

完成判定

- 模板与变量可视化

- 材料来源可解释

- 模板与材料可导出

WP200. 联调修正与回归任务包

任务定位
集中处理跨模块集成问题，完成 160 文档关键联调项的收口。

上位依据

- 160

- 170

目标目录

- 全工程相关目录
但必须以缺陷单为依据，禁止无边界大改。

主要输出

- 缺陷修正

- 状态修正

- 统计修正

- 原文联动修正

- 回归记录

责任归口

- 主责：A12

- 协同：A01、A05、A08、A10、A11

完成判定

- 160 文档关键联调项通过

- 无 P1 缺陷遗留

- 三条演示路径可跑大部分或全部

WP210. 演示与验收收口任务包

任务定位
形成最终演示脚本、验收记录和交付归档。

上位依据

- 160

- 170

目标目录

- docs/tender-center/demo/

- docs/tender-center/validation/

- deliverables/tender-center/

主要输出

- 演示路径脚本

- 联调记录表

- 缺陷跟踪表

- 验收结论单

- 最终交付归档目录

责任归口

- 主责：A12

- 协同：A01、A11

完成判定

- 三条演示路径全部通过或达到通过口径

- 可形成正式阶段结论

- 全套交付件可归档

九、任务包责任分工矩阵

下面将主责、协同和验收责任再收成一版矩阵。

| 任务包 | 主责角色 | 协同角色 | 收口验收角色 |
| --- | --- | --- | --- |
| WP010 | A01 | A08、A12 | A01 |
| WP020 | A02 | A03、A12 | A01、A02 |
| WP030 | A03 | A02、A07、A08 | A01、A03 |
| WP040 | A07 | A03、A06 | A01、A07 |
| WP050 | A11 | A02、A05、A12 | A01、A11 |
| WP060 | A04 | A05、A12 | A01、A04 |
| WP070 | A04 | A06、A11 | A01、A04 |
| WP080 | A06 | A04、A07、A05 | A01、A06 |
| WP090 | A06 | A04、A07 | A01、A06 |
| WP100 | A06 | A04、A05、A07 | A01、A06 |
| WP110 | A05 | A04、A06、A07 | A01、A05 |
| WP120 | A06 | A05、A07 | A01、A06 |
| WP130 | A10 | A03、A05、A07、A11 | A01、A10 |
| WP140 | A03 | A06、A07、A10 | A01、A03 |
| WP150 | A08 | A09、A03 | A01、A08 |
| WP160 | A08 | A09、A07、A03 | A01、A08 |
| WP170 | A08 | A09、A05、A07 | A01、A08 |
| WP180 | A08 | A09、A07、A06 | A01、A08 |
| WP190 | A08 | A09、A06、A10 | A01、A08 |
| WP200 | A12 | A01、A05、A08、A10、A11 | A01、A12 |
| WP210 | A12 | A01、A11 | A01 |

十、AI Coding 提示词下发总体规则

10.1 下发前必须明确的六项内容

每次正式下发 AI Coding 提示词前，必须明确：

- 所属任务包编号

- 上位依据文档

- 目标目录与目标文件

- 允许改动范围

- 禁止改动范围

- 完成判定与自测清单

缺少任一项，不得下发。

10.2 单次提示词推荐粒度

单次提示词尽量控制在以下四类粒度之一：

- 一个 schema 文件组

- 一个对象域 service 文件组

- 一个专题页文件组

- 一个导出或初始化文件组

不建议单次提示词同时跨：

- schema + 页面

- shared types + 风险治理 + 前端页面

- 导出 + 原文联动 + 复核动作
这类多层混合任务。

10.3 提示词下发禁令

任何 AI Coding 提示词中都必须明确禁止以下行为：

- 擅自新建平行目录

- 擅自推翻 shared types

- 擅自修改无关对象域

- 在页面里直接写数据库访问

- 在 route handler 里直接写模型调用

- 用 any 替代已存在共享类型

- 为了跑通而临时硬编码状态和字典

十一、AI Coding 标准提示词模板

下面给出统一提示词模板，后续所有下发建议都按此模板组织。

你现在要执行招标文件智能审阅中枢的一个明确研发任务包。

【任务包编号】

WPXXX

【任务名称】

请填写本次任务包名称。

【任务背景】

本任务属于“招标文件智能审阅中枢”重构工程的一部分，必须严格遵守既有总装设计，不允许自由发挥改变目录结构、对象边界、状态口径和接口口径。

【上位依据文档】

必须遵守以下文档：

- 010.招标文件智能审阅中枢核心对象模型与主表逻辑总表-20260403-V1.0

- 020.招标文件智能审阅中枢数据库逻辑关系、主外键与索引设计总表-20260403-V1.0

- 030.招标文件智能审阅中枢状态体系、枚举字典与字段口径统一说明-20260403-V1.0

- 040.招标文件智能审阅中枢标准接口清单、输入输出结构与对象视图映射总表-20260403-V1.0

- 050.招标文件智能审阅中枢标准页面结构、区域设计与对象承载关系总表-20260403-V1.0

- 060.招标文件智能审阅中枢标准动作体系、人工确认节点与对象—动作映射总表-20260403-V1.0

- 070.招标文件智能审阅中枢核心规则参数、识别策略与人工复核边界总表-20260403-V1.0

- 080.招标文件智能审阅中枢核心页面字段口径、对象摘要结构与导出视图总表-20260403-V1.0

- 090.招标文件智能审阅中枢AI任务编排链路、任务类型清单与批次执行机制总表-20260403-V1.0

- 100.招标文件智能审阅中枢前后端目录结构、模块拆分与AI Coding实施总装说明-20260403-V1.0

- 110.招标文件智能审阅中枢Drizzle Schema草案、核心TypeScript类型与接口DTO总表-20260403-V1.0

- 120.招标文件智能审阅中枢页面组件树、模块组件清单与前端状态管理总表-20260403-V1.0

- 130.招标文件智能审阅中枢核心查询视图、聚合统计口径与首页驾驶舱指标总表-20260403-V1.0

- 140.招标文件智能审阅中枢对象状态流转规则、批次推进规则与页面状态联动总表-20260403-V1.0

- 150.招标文件智能审阅中枢初始化建库、种子字典、示例数据与验证口径总表-20260403-V1.0

- 160.招标文件智能审阅中枢联调验证清单、演示路径与整体验收口径总表-20260403-V1.0

- 170.招标文件智能审阅中枢全套交付件总目录与AI Coding执行顺序总表-20260403-V1.0

- 180.招标文件智能审阅中枢研发任务拆解、责任分工与AI Coding提示词下发总表-20260403-V1.0

【本次只允许改动的目录】

请填写具体目录。

【本次必须输出的文件】

请逐条列出。

【实现要求】

1. 严格遵守既有 shared types、schema、状态枚举和 DTO。

2. 不允许新建平行目录。

3. 不允许在无关模块中做顺手修改。

4. 不允许使用 any 替代明确可定义类型。

5. 代码必须可直接集成，不写伪代码。

6. 必须补充必要注释、类型和错误处理。

【禁止事项】

请填写本任务包特有的禁止事项。

【完成判定】

请填写完成标准。

【自测清单】

请填写自测项。

【输出格式要求】

1. 先说明新增/修改了哪些文件。

2. 再给出完整代码。

3. 若存在依赖前置未满足，必须明确指出，不得自行篡改架构。

十二、提示词包编号总表

建议将所有正式下发的提示词包统一编号为 PP010、PP020……。

| 提示词包编号 | 对应任务包 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| PP010 | WP010 | 工程骨架初始化提示词 |
| PP020 | WP020 | Schema 与枚举提示词 |
| PP030 | WP030 | shared types 与 DTO 提示词 |
| PP040 | WP040 | Query 与 Mapper 提示词 |
| PP050 | WP050 | bootstrap 初始化提示词 |
| PP060 | WP060 | AI 接入与任务注册提示词 |
| PP070 | WP070 | ingestion 与 structure 提示词 |
| PP080 | WP080 | requirements 对象域提示词 |
| PP090 | WP090 | scoring 与 technical 提示词 |
| PP100 | WP100 | framework 与 templates 提示词 |
| PP110 | WP110 | risks、rules 与 review-routing 提示词 |
| PP120 | WP120 | materials 与 response-task 提示词 |
| PP130 | WP130 | snapshots 与 exports 提示词 |
| PP140 | WP140 | API Route Handler 提示词 |
| PP150 | WP150 | 前端 layout 与 common 提示词 |
| PP160 | WP160 | Overview、Requirements、SourceView 页面提示词 |
| PP170 | WP170 | Risks 与 Review 页面提示词 |
| PP180 | WP180 | Scoring、Technical、Framework 页面提示词 |
| PP190 | WP190 | Templates 与 Materials 页面提示词 |
| PP200 | WP200 | 联调修正与回归提示词 |
| PP210 | WP210 | 演示与验收收口提示词 |

十三、重点提示词下发建议

下面把几个最关键的提示词包下发重点再单独收一下。

13.1 PP020：Schema 与枚举提示词重点

必须强调：

- 严格按 110 文档 schema 文件拆分

- 优先写 enums.ts 与 common.ts

- 所有核心状态统一使用 pgEnum

- 不允许偷懒把应结构化字段塞进 JSONB

- 必须导出 $inferSelect 和 $inferInsert 类型

- relations 独立写在 relations.ts

13.2 PP030：shared types 与 DTO 提示词重点

必须强调：

- shared 层先于 service 层

- 枚举、DTO、View Model、action、query、export 六层都要建立

- 不允许前后端各自再造一套类型

- 不允许直接把数据库 Record 类型暴露给页面

13.3 PP060：AI 接入与任务注册提示词重点

必须强调：

- AI 调用不可散落

- providers、prompts、tasks、adapters 要分开

- 任务定义要配置化

- task registry 不得硬编码在页面或 route 中

- 输出必须写 ai_task_run

13.4 PP110：风险、规则与复核分流提示词重点

必须强调：

- 风险与冲突逻辑不可页面端临时判断

- blockingIssueCount 要有规则来源

- 强制复核对象不得自动跳过

- review_task 生成逻辑要集中

13.5 PP150：前端 layout 与 common 提示词重点

必须强调：

- 先做骨架，不先做页面细节

- 所有专题页共用壳组件和通用组件

- 统一使用 shadcn/ui、TanStack Query、TanStack Table、Zustand

- 不允许各页自行复制通用组件

13.6 PP200：联调修正与回归提示词重点

必须强调：

- 只能按缺陷清单修正

- 不允许借机大改架构

- 修复后必须说明影响的演示路径和回归项

- 优先修正 P1、P2 缺陷

十四、任务包完成判定总表

为防止“写完代码就算完成”，这里再把每包完成判定统一收口。

| 任务包 | 完成判定核心点 |
| --- | --- |
| WP010 | 目录落定、骨架可承接后续开发 |
| WP020 | 数据库可建、Schema 可跑、enum 可用 |
| WP030 | shared types 完整、前后端可共用 |
| WP040 | Query 与 Mapper 能返回稳定 DTO / View Model |
| WP050 | 一键初始化可跑通 |
| WP060 | 模型接入与任务注册表可用 |
| WP070 | 文件接入、切片、章节树主链打通 |
| WP080 | 要求对象链打通 |
| WP090 | 评分与技术对象链打通 |
| WP100 | 框架与模板对象链打通 |
| WP110 | 风险、冲突、规则、复核分流链打通 |
| WP120 | 材料与任务链打通 |
| WP130 | 快照与导出链打通 |
| WP140 | 核心接口完整开放 |
| WP150 | 前端公共骨架可复用 |
| WP160 | 总览—要求—原文展示链打通 |
| WP170 | 风险—复核治理链打通 |
| WP180 | 三大专题页打通 |
| WP190 | 模板与材料页打通 |
| WP200 | 关键缺陷收口，联调项通过 |
| WP210 | 三条演示路径通过，形成验收结论 |

十五、任务包切换门槛总表

| 当前任务包 | 进入下一任务包前必须满足 |
| --- | --- |
| WP010 → WP020 | 工程骨架稳定 |
| WP020 → WP030 | Schema、enum、migration 可跑 |
| WP030 → WP040 | shared types 与 DTO 稳定 |
| WP040 → WP060 | 基础查询与映射可用 |
| WP060 → WP070 | 任务注册表可用 |
| WP070 → WP080/090/100 | 接入与结构主链打通 |
| WP080/090/100 → WP110/120 | 主要对象域已形成 |
| WP110/120 → WP130 | 治理链与材料链形成 |
| WP130 → WP140 | 快照与导出链形成 |
| WP140 → WP150 | 接口可供前端消费 |
| WP150 → WP160/170/180/190 | 页面公共骨架可复用 |
| WP160/170/180/190 → WP200 | 全专题页具备联调条件 |
| WP200 → WP210 | 无 P1 缺陷，三条路径基本打通 |

十六、研发任务归档建议

每个任务包完成后，建议同步形成以下归档记录：

16.1 任务包完成记录

建议字段：

- 任务包编号

- 完成日期

- 主责角色

- 改动目录

- 改动文件数

- 是否通过自测

- 是否通过集成

- 备注

16.2 提示词包留档

建议保留：

- 正式下发提示词全文

- 生成结果版本

- 审核意见

- 最终合并版本说明

16.3 风险与依赖说明

建议记录：

- 本包对下一个包的依赖输出

- 本包遗留风险

- 是否影响演示路径

十七、后续扩展任务包编号建议

为了与当前中枢衔接，建议未来模块继续沿用类似编号体系。

17.1 企业文档规范资产池

建议任务包编号：

- WP310

- WP320

- WP330
……

17.2 生成装配规则资产池

建议任务包编号：

- WP410

- WP420

- WP430
……

17.3 标书生成模块

建议任务包编号：

- WP510

- WP520

- WP530
……

这样整套体系会非常清晰：

- 010–180：审阅中枢设计与执行

- 310 段：文档规范资产池

- 410 段：生成装配规则池

- 510 段：标书生成模块

十八、对后续 AI Coding 的直接约束

基于本文件，后续 AI Coding 必须遵守以下规则：

第一，任何正式开发任务都必须先在本文件中找到对应任务包编号，不允许无编号执行。
第二，任何提示词下发都必须采用本文件统一模板，不允许临时口头式提示。
第三，任何模块如需跨越既定边界修改 shared types、schema 或页面骨架，必须先升级为总控任务，而不能在对象域任务中顺手改。
第四，任何任务包完成后都必须产出“改动文件清单 + 完成判定 + 自测结果”，不允许只给代码不讲边界。
第五，任何生成结果若与既有上位文档冲突，一律以上位文档与本文件为准收敛，不允许反向推翻设计。
第六，任何联调修正任务都必须基于缺陷单，不允许借修 bug 之机做无边界重构。
第七，后续扩展到企业文档规范资产池、生成装配规则池和标书生成模块时，仍必须沿用“任务包—责任归口—提示词包—完成判定”这套机制。
第八，本文件应作为整个中枢研发执行阶段的直接作战总表，后续编码、合并、回归和验收都不得脱离本文件独立进行。

十九、正式结论

综上所述，“招标文件智能审阅中枢”的研发执行，不能再停留在“设计文档很多、方向也很清晰”的状态，而必须进入“任务包清晰、责任归口清晰、提示词模板清晰、完成判定清晰、集成门槛清晰”的真正工程执行阶段。本文件正是把 010–170 的全部设计与交付要求，收束成一套可直接驱动 AI Coding 的执行总表：上有任务包编号，中有责任角色和提示词包，下有完成判定与切换门槛。只有按这套机制推进，整个中枢重构工作才能既保持 AI Coding 的速度，又保持架构、口径、目录、状态和验收的稳定收敛。

本文件一经确认，后续所有 AI Coding 提示词下发、模块开发、代码合并、联调修正和阶段验收，均应以本文件为统一上位依据，不再允许各模块各自起任务、各自下提示词、各自定义完成标准。

下一步最适合进入的是：

190.招标文件智能审阅中枢可直接下发的首批AI Coding提示词包（Schema、Shared Types、Query、Bootstrap）-20260403-V1.0